投标邀请函

致                                   ：

我公司就特力大厦办公场所M层装修改造工程的邀请招标，现邀请你单位参加。

一、项目概况

本项目位于特力大厦M层,属于装修工程，改造区域面积约250㎡，场地现状为旧办公室，房间内存有大量旧办公家具，施工时需进行旧家具搬运。特力大厦M层已投入使用，场地环境较为复杂，投标单位需充分考虑由此带来的施工困难。

二、招标内容

特力大厦M层部分房间的室内装修，工程内容包括但不限于：拆除工程、装饰工程、防水工程、电气工程、给排水工程、空调工程、消防工程等（详见设计图纸及工程量清单）。

三、承包方式

包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收等。

四、支付方式

详合同“第四条  费用及付款方式”

五、工期要求

计划开工日期2021年5月25日，施工总工期为60日历天。

六、报价要求：

1.本项目为固定单价合同，包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、风险费、损耗费、利润、材料送检等全部费用，后期不得调整。

2.措施项目费(除施工现场围挡)包干，结算不予调整（不随设计变更、现场签证等调整）。

3.投标人须根据招标清单进行商务标报价，招标清单见附件。

4.暂列金和安全文明施工费为不可竞争费，投标报价不可调整。

5. 下浮率=1-（投标报价-不可竞争费）/（招标控制价-不可竞争费）。

七、工程量清单及招标控制价编制依据

1.工程量及清单编制依据：

(1)国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）及《建设工程工程量清单计价规范》补充规范；

(2)施工图纸

2.工程计价依据：

(1)	计价程序按《深圳市建设工程计价规程》（2017）；

(2)计价定额《深圳市建筑工程消耗量定额》(2016)《深圳市市政工程消耗量定额》(2017)《深圳市建筑装饰工程消耗量标准》(2020)《深圳市安装工程消耗量标准》(2020)等深圳市现行文件；

(3)企业管理费、利润、安全文明施工措施费、规费按《深圳市建设工程计价费率标准》（2018）相应专业工程的推荐费率；

(4)人工工日价格、定额人工费指数、材料、设备价格采用2021年3月《深圳市建设工程价格信息》，信息价中没有价格的材料设备参考近期市场询价；

3.其他深圳市现行相关计价规范及标准，以上文件如在招标期间主管部门发布新的规范性文件，以新的文件为准。

八、资质要求

投标人资质等级要求：建筑装饰装修工程专业承包二级及以上；

投标人项目经理（建造师）要求：二级及以上注册建造师（建筑工程专业）且必须具备安全生产考核合格证。

九、招标控制价及投标上限价

本项目招标控制价为495,180.11元，其中暂列金44,989.38元、安全文明施工措施费5,932.99元。投标上限价为472，967.22元（招标控制价净下浮5%），超过上限价无效。

十、评标、定标办法

采用定性评审法评标、直接票决定标。

十一、截标、开标时间和地点

领取招标文件时间：2021年05月12日至截标前

领取招标文件地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部办公室

截标时间：2021年05月18日17:00

标书送达地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部办公室

开标时间：招标人自行安排，无需投标人参与。

开标地点：招标人自行安排，无需投标人参与。

十二、投标人需递交的材料

- 商务标文件（报价函、报价清单、斯维尔计价电子版文件）

- 承诺书

- 单位营业执照复印件

- 单位法人证明书正本

- 投标人资质证书复印件

- 投标人拟派项目经理资质证书复印件

- 投标人同类业绩证明材料（合同、竣工验收报告）

- 投标人拟派项目负责人业绩证明材料（合同、竣工验收报告）

- 委托代理人证明书正本

- 投标人认为需要提供的其他资料

以上投标材料按附件中投标文件格式要求填报，纸质版文件一式两份并提供对应电子版文档（U盘），所有复印件均需加盖公章，装入密封袋中。

十三、废标

投标邀请函第十二条中的（1）至（6）为必须提供的投标资料，未提供或提供内容不完整视为废标。

十四、其他

- 本次招标不组织投标人踏勘现场，请自行前往现场查看；现场清理工程内容已现场为准，请投标人根据现场情况充分考虑；

（2）招标文件有关的质疑、答疑，统一以邮件的形式发送至招标文件领取时预留的邮箱。质疑截止日期为投标截止日期前5日，答疑截止日期为投标截止日期前3日；

（3）本工程无需提供履约担保，招标人不提供支付担保；

（4）投标文件中商务标与承诺书填写的下浮率不一致时，下浮率以有利于招标人的为准。

若贵单位有意参加投标，请于截标时间前到达标书送达地点，并递交有关材料。

深圳市特力（集团）股份有限公司2021年05月10日

联系人：周工、黄工

联系方式：25123040、18126276147

邮箱：huangzx@tellus.cn

投标文件格式

##### 正本/副本 各1份

特力大厦办公场所M层装修改造工程

投标文件

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：

日期：	年	月	日

##### 1.商务标文件

报价一览表（格式）

深圳市特力（集团）股份有限公司：

在研究了招标文件中所有文件、合同条件、技术资料和现场查勘后，我们对项目投标报价如下：

我司的投标报价为人民币：            元（小写：￥          元），下浮率 为        %，工期          日历天。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）：

日期：

重要提示：

1、本项目投标报价上限为人民币    元整（￥ 元），超过该范围的投标将被拒绝。

2、投标报价中的不可竞争费按招标文件要求填写，与招标文件要求不一致的投标将被拒绝。

3、投标人须按《建设工程工程量清单计价规范》（CG50500-2013）编制投标报价，商务标文件中须包含投标报价汇总表、分部分项工程清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单与计价表、规费、应纳税费项目清单与计价表。

##### 2.投标承诺书

承诺书

致：深圳市特力（集团）股份有限公司

我司已收到贵司“特力大厦办公场所M层装修改造工程”的招标邀请函，经经考察现场和研究上述招标文件定，我司在此郑重承诺：

- 。我司已经详细阅读该招标文件所有内容，充分领会并完全接受招标文件所述投标方应尽的实质性的权利与义务。我司保证不会对招标文件产生不利于双方友好合作关系和将增加贵司招标范围内经济支出的重大误解。

- 我司确认，贵司发出的招标文件所有内容为不可割裂的整体。

- 我司履行合同文件所约定的一切相关职责。

- 我司保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求贵司针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向贵司提出任何补偿要求。

- 在本工程的履约过程中，如因我司的货物质量、供货时间等未达到贵我双方签署的合同中所约定的目标及贵司根据工程进展而做出的调整的要求时，我司保证承担因此而给贵司带来的所有经济上的损失。

- 我司将本工程作为重点项目对待，保证不会出现资金、人员不能满足施工需要的现象。为满足本工程业主及贵司在质量、进度、安全、环保上的要求，我司将采取一切措施保证各项资源满足贵司的要求，并保证不会因此而向贵司提出增加任何补偿要求。

- 我司承诺无论本工程最终的成本状况如何，将不会违背合同基本原则而向贵司要求增加或补偿合同文件约定以外的任何费用。

- 经我司投标组人员研究决定我方投标单价为报价单价格，如非遇特殊情况，此单价不再更改。

公司名称（加盖公章）

投标人代表（签字或盖章）：

时间

##### 3.拟投入本项目成员情况表

表 6-1	拟投入本项目成员情况表

| 编号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：日期：	年	月	日

4.拟投入本项目的主要成员简历表

表 6-2 拟投入本项目主要成员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参 加 工 作 时间 |  |  | 从事本职业年限 |  |  |  |  |  |
| 资 格 证 书 编号 |  |  | 在本项目 拟任职务 |  |  |  |  |  |
| 在服务和已完成的项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目时间 | 业主名称 | 项目名称 |  | 规模 |  | 在服务 或已完成 |  | 运 营 情 况 |

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字或盖章）：日期：	年	月	日

重要提示：

1、投标人须随此表附上主要成员的职称证书、执业资格证书、安全生产考核合格证（项目经理）等相关资料复印件。

2、主要成员包括：项目总负责人（项目经理）和相关专业负责人。

##### 5.法定代表人证明书

###### 法定代表人证明书（格式）

单位名称： 地    址：

姓名：       性别：        年龄：        职务： 系的法定代表人。

特此证明。

投标人(盖章)：

年     月       日

##### 6.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我（姓名 ） 系（投标人名称） 的法定代表人，现授权委托（单位名称）               的（ 姓名） 为我公司签署

项目（项目名称，编号）已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表本人，所签署的本项目已递交的投标文件内容，我均承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：          性别：          年龄： 身份证号码：                               职务：

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字或章）

授权委托日期：     年      月        日

7.投标人基本情况表

  - 公司基本情况

1)．公司名称：             电话号码：

2)．地    址：              传   真：

3)．注册资金：             经济性质：

4)．公司开户银行名称及账号：

5)．营业执照注册号：

随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件加盖公章，国外投标人提供有效商业注册文件。

6）公司简介（自行描述）

  - 投标人获得国家有关部门颁发的资质证书

表 6-4	资质证书

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标方名称：（公章）

法定代表人（法定授权代表人）签名：

日期：

##### 8.投标人资格证明文件

表 6-5 投标人资格证明文件

投标人：                                                 招标编号：

| 序号 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人营业执照复印件（加盖公章） |
| 2 | 法定代表人证明书原件 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件 |
| 4 | 施工资质证明文件 |
| 5 | 投标人认为必要的其他相关资质证书或证明材料（复印件加盖公章）（若有） |

注：以上所有资质证明材料必须加盖公章，中国境外或港澳台地区投标人参加投标的，

如没有公章，投标文件及本章格式中要求加盖公章的地方，可留空不盖章，但必须由有效授权人签字（附有效授权书），否则，将按照本招标文件第二章“投标人须知前附件”的规定视为无效投标文件或被判废标。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）： 日期：

##### 9.同类工程业绩一览表

表 6-6	2016 年1 月1 日至今同类项项目一览表

投标人：                                 招标编号：

| 序号 | 用户 单位 | 项目 名称 | 时间 | 规模 （金额） | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表可延长。

2、同类项目成功案例是指：2016年1月1日以来（以合同签订的时间为准）已完成的相关项目。

3、附以上业绩的合同复印件加盖公章（必须提供）、用户证明或用户评价意见（若有）。

4、此表如有虚假项目，将导致被判为无效标。 投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签名（或其委托的全权代表人）： 日期：

- 合同编号:

- 特力大厦办公场所M层装修改造工程

- 施工合同

- 工程名称：特力大厦办公场所M层装修改造工程

- 工程地点：深圳市罗湖区

| 建设单位： | 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称甲方） |
| --- | --- |
| 施工单位： |  |

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，双方就特力大厦办公场所M层装修改造工程施工事项协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。

- 第一条 工程概况

1、工程名称：特力大厦办公场所M层装修改造工程

2、工程地点：深圳市罗湖区

3、工程范围：特力水贝珠宝大厦负二、负三层北侧停车场室内装修，工程内容包括但不限于：装饰工程、标识工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防工程、拆除工程等（详见设计图纸及工程量清单）。

4、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收等。

- 第二条  工期要求

- 计划开工日期：2021年05月10日(以开工令为准)

- 总工期：60日历天

- 因非乙方原因造成停工，工期相应顺延，但不予以任何费用补偿。

- 第三条  质量标准

1、工程质量应达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准的合格标准。以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2、乙方应建立质量保证体系，甲方有权对体系的任何方面进行审查。乙方应遵守质量保证体系，以及合同约定的乙方的任何义务和职责。

3、因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4、因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

- 5、材料进场前需经甲方现场工程师书面确认后方可投入使用。

- 第四条  费用及付款方式

- 合同价款的确定

- 本合同为固定单价合同。（拆除工程和措施费用包干）

- 2、合同价：             （￥          元）（含规费、税金）。

- （1）上述费用包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费、风险费、损耗费、利润等全部费用，后期不得调整。

- （2）甲方对合同图纸或标准、规范和技术要求内的矛盾、不一致的地方发出指示作出澄清不被视为工程变更指示，而承包人也不会因此获得工期延长及费用补偿。

- 3、本工程的工程量计算规则及计价规程采用：

- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)；

- 《深圳市建设工程计价规程》（2017）。

- 付款方式

- 1、工程预付款的支付

- （1）本工程的工程预付款比例为签约合同价的30%，即人民币：      （小写￥     元）；

- （2）甲方向乙方支付工程预付款的时间：合同签订且取得开工令后5个工作日内支付；

- （3）支付预付款之前，还应具备的条件：①施工合同已完成签订；②乙方已完成驻地建设，主要人员和设备到场，取得甲方开工令；③提供相关真实有效的等额增值税发票。④提供“建筑安全一切险”（含第三者责任险）保险发票复印件并加盖乙方单位公章，验原件⑤工程预付款扣回的起扣点：不扣回；

（4）预付款中已包含安全文明施工措施费。

- 2、工程全部完工，验收合格并移交甲方后的5个工作日内，支付合同总价（扣除暂列金及合同扣减部分）的85%；

- 3、乙方提交结算报告，通过甲方及咨询单位审核后的5个工作日内，按甲方及咨询单位最终确认的结算金额扣除质量保证金结清剩余款项，乙方须同时提供质保金的增值税发票；

- 5、甲方向乙方支付工程款前，乙方需向甲方提交付款申请书及等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款。同时，乙方保证所提供发票的真实性，一经发现假发票，除补真票外，并按相关税法规定处以双倍罚款及滞纳金，如因提供虚假发票造成甲方损失的，甲方将永久保留追索损失的权利；

- 6、本工程约定的工程质量保证金为工程结算价的3%，于工程竣工验收合格之日起满二年后，无保修质量问题后的30个工作日内，工程无保修质量问题的，无息支付（扣除所有扣款后的费用总额）。但不免除乙方在工程保修期内的保修责任。

- 变更、签证工程价款的确定方法

合同价格构成中的工程量清单项目单价中已有适用于变更工程的项目单价，按已有的项目单价确定变更价款。

- 合同价格构成中的工程量清单项目单价中没有适用或类似于变更工程的项目单价，按照规定的计价标准执行：（1）清单标准：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）（2）计价规程及费率标准：《深圳市建设工程计价规程（2017）》《深圳市建设工程计价费率标准（2018）》中推荐费率；（3）定额标准: 《装饰工程消耗量定额》（编号SJG75-2020）《安装工程消耗量定额》（编号SJG74-2020）2014年《深圳市建设工程施工机械台班定额》及深圳市建设工程造价管理站发布的相关消耗量定额（4）材料价格标准：《深圳建设工程价格信息》（变更、签证发生当期），信息价没有的，市场询价（市场询价不参与下浮）。按中标下浮率下浮确定变更工程部分的价格。

- 竣工结算书的编制和提交

- 1、乙方应按照本合同第四条中关于工程费用的约定编制结算书；

- 2、乙方应在取得竣工验收合格报告后60日内向甲方提交完整的结算资料，资料包括：施工合同、招标文件、投标文件、开工令、图纸会审记录、施工组织设计、施工图、竣工图、签证变更单、竣工验收报告、竣工结算书等与竣工结算有关的资料（以上资料一式两份，复印件加盖公章，同时提供对应电子版文件）

- 第五条 双方义务

- （一）甲方义务

- 委派现场代表        负责对施工进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与现场各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

- 向乙方提供现场用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。

- 向乙方提供纸质版施工图纸不少于2套，同时提供对应的电子版图纸。

- 本合同约定的所有工程内容验收合格，且收到乙方提交的验收报告和相关文件资料后3日内予以确认，并按合同约定支付款项。

- （二）乙方义务

- 委派现场代表        负责现场施工全面管理。该现场代表须持有与本项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。

- 乙方应当具备中华人民共和国政府认可的与本合同工程施工相应的资质证书。如因资质证书造成甲方损失的，乙方应当赔偿损失。

- 乙方须按甲方确认的施工做法及技术要求进行施工，并按时提交施工验收报告，并对其提交成果报告的真实性、有效性、准确性负责。

- 达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供相关资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

- 按相关安全法规进行安全工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在工作过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。

- 乙方如在施工过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应负责修复，无法修复的按照市场标准赔偿给甲方，甲方有权在结算款中扣除。

- 乙方应配合甲方的现场管理，不得以任何理由拒绝本项目范围内甲方的工作安排。

- 乙方负责竣工图的绘制，并报监理、设计审批，图纸一式四份，所需费用已包含在合同价总价内，结算不做调整。

- 乙方须负责本项目范围内场地清理、原排水管（沟）疏通，所发生的费用包含在合同价总价内，结算不做调整。

- 乙方须保护本合同工程的半成品及成品免遭损坏，为现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护设施并承担相关费用。

- 乙方须做好施工组织、管理，设备材料堆放整齐，并及时清除本工程的垃圾和不用的临时设施，做到工完料尽场清。

- 乙方在施工过程中发生的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任应由乙方负责处理和赔偿。

- 乙方应按政策规定购买“建筑安全一切险”（含第三者责任险），所需费用已包含在合同价总价内，结算不做调整。乙方必须承担在本工程施工期间发生的或本工程引致的人身伤亡及/或财产损害的包括但不限于费用、责任、损失、赔偿等一切法律责任，并须保障甲方免于承担该等责任。

若乙方未按相关规定购买保险，一切安全责任由乙方承担。

- 第六条  违约责任

- 甲方未能按本合同约定提供施工场地及工作面，工期相应顺延，甲方无需承担其他赔偿责任。

- 乙方未能按合同约定时间完成合同义务的，乙方应承担违约责任。每逾期一日，按延期违约1000元/日历天，向甲方支付违约金，违约金上限为合同价的30%。逾期超过5天的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按照本合同总金额30%的标准向甲方支付违约金(因发包人原因工期延误且经发包人批准的除外)。

- 若乙方所提交的验收报告及有关资料不完整，不齐全或内容不符合甲方要求的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。

- 如因乙方提交的成果报告造成甲方工程质量问题的，视为乙方违约。甲方有权向乙方追究由此而产生的经济、法律责任。

- 乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权直接在应付而未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

- 除本合同和法律法规另有规定外，任何一方均无权提前解除合同，否则视为违约，守约方有权选择解除合同或要求违约方继续履行合同。如守约方选择解除合同，则违约方应向对方支付合同总金额30%的违约金，如违约金不足以偿付对方损失，违约方还应赔偿因其违约给对方造成的损失。

- 如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿所发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

律师费收费依据《广东省律师服务政府指导价》(文号粤价[2006]298号)的规定，按争议标的额的比例计算。

- 第七条  措施项目清单（包括但不限于下列项目）的说明

本项目措施费用包干。

安全文明施工措施费

安全文明施工措施费按照《深圳市建设工程计价规程（2017）》，内容包括施工企业临时设施、所有涉及工程安全和文明施工的费用等。

- 临时设施费：是指施工企业为进行建筑安装工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其它临时设施的搭设、维修、拆除费用或摊销费用，包括临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物，仓库、办公室、加工厂以及规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。

- 安全施工费：是依照国家有关安全生产法律法规，为保证工程建设项目所涉及人员安全而采取的必要的安全防护措施所需的费用。

- 文明施工费：是依照我市有关文明施工法律法规，为满足建筑施工现场文明施工及环境保护措施所需的费用。

- 环境保护费：是指按照建设行政主管部门和环保部门的有关规定要求采取的施工场地周边的环境保护措施所需的各项费用。

安全文明施工措施费用的内容遵照《深圳市建设工程计价规程（2017）》及相关管理办法的规定。

若乙方的安全文明施工未能满足行业主管部门的相关规定被投诉或被行政主管部门通报的，对乙方进行2000元/次的处罚。

安全文明施工费（除“与外部环境隔离而设置的施工临时围挡”外）为包干费用，除双方另行协商且签订补充协议外，结算时不作调整。

临时用水、用电

本工程临时用水、用电由乙方根据工程实际情况自行解决，并承担一切相关费用，包括初装手续的办理、接口、安装、恢复以及使用期间的水、电费缴纳等，施工期间，乙方还应做好临时管线维护工作，保证施工及生活用水、用电及时供给。以上所有费用以总额形式计入措施项目清单“临时用水、用电”中包干使用。

措施项目包含但不限于以上所列项目，还应包括：履约担保手续费、夜间施工费、赶工措施费、冬雨季施工费、已完工程及设备包含费、地上地下设施及建筑物的临时保护费、施工围挡、混凝土钢筋混凝土模板及支架费、二次搬运费、脚手架费、垂直运输机械费、防尘降噪费、家具搬运、各专业工程措施项目费及其他等。

工程量清单中所列措施项目是招标人根据一般情况估计的项目，乙方在投标报价时应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件及工程施工的实际需要等将实际可能增加的措施项目费用考虑在措施项目清单“其它”项目中或其他项的单价或合价中。

措施项目清单的报价(除施工现场围挡)为包干费用，结算时不作调整。但以上所有措施项目均应由乙方作出详细方案，并报甲方现场工程师审核认可后，方可实施。

- 第八条  争议的解决

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决。

2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可向工程所在地人民法院起诉

- 第九条 合同生效与终止

1、甲乙双方约定本合同自双方签字、盖章后生效。

2、甲乙双方履行完本合同全部义务，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同争议解决条款除外）。

- 第十条 合同的解除

有下列情形之一的，可以解除合同：

- 因不可抗力导致合同无法履行；

- 甲乙双方协商一致；

- 因一方违约致使合同无法履行；

- 第十二条 附则

- 本合同壹式捌份，甲方肆份，乙方肆份。

- 附件：工程质量保修书

| 建设单位：（公章） | 施工单位：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签章） | 法定代表人或其委托代理人： （签章） |
| 建设单位： | 施工单位： |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 地址： | 地址： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 签订日期：2021年 月 日 |  |
| 签订地点：深圳市罗湖区 |  |

主要材料、设备参考品牌一览表

| 序号 | 材料、设备名称 | 参考品牌或厂商 |
| --- | --- | --- |
|  | （一）建筑部分 |  |
| 1 | 瓷砖、仿石砖 | 东鹏、简一、马可波罗 |
| 2 | 石材加工厂 | / |
| 3 | 内墙涂料 | 多乐士、立邦、大师 |
| 4 | 门窗五金配件 | 坚朗、瑞高、摩登 |
| 5 | 幕墙型材 | 坚美、亚铝、兴发、华加日、凤铝 |
| 6 | 铝板 | 亚铝、方大、南平铝业、高士达、成功 |
| 7 | 防水材料 | 东方雨虹、黑豹、德高、龙马 |
| 8 | 橡胶地板 | 诺拉、雅迪高、盟多 |
| 9 | 石膏板 | 杰森、可耐福、博罗拉法基、北新龙牌 |
| 10 | 玻璃 | 信义、 耀皮 、南玻 、格兰特 |
| 11 | 仿古砖 | 东鹏、樵东、冠珠、新中源、能强 |
|  | (二）空调通风部分 |  |
| 1 | 分体空调 | 格力、美的、海尔 |
| 2 | 风机 | 科禄格、专风（上虞专用）、南泰（南方风机）、英飞 |
| 3 | 橡塑保温材料 | 阿乐斯、凯门、杜肯 |
|  | (三）电气部分 |  |
| 1 | 三箱 | 泰豪科技、盛辉电气、南京大全、飞霞机电 |
| 2 | 断路器 | 西门子、ABB、施耐德、伊顿 |
| 3 | LED灯具 | 三雄极光、欧普、TCL |
| 4 | 开关插座 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 5 | 电缆、电线 | 金龙羽、东佳信、金环宇 |
| 6 | 应急照明和疏散指示系统 | 恒生智能、中智盛安、沈阳宏宇 |
|  | (四）弱电部分 |  |
| 1 | 火灾报警 | 北大青鸟、海湾、赋安、泛海三江 |
| 2 | 联动控制柜 | 北大青鸟、海湾、赋安、泛海三江 |
| 3 | 电气火灾监控 | 派诺、赋安、上海零线、泛海三江 |
|  | (五）给排水部分 |  |
| 1 | 生活给水泵 | 格兰富、KSB、威乐 |
| 2 | 潜污泵 | 格兰富、KSB、威乐 |
| 3 | 薄壁不锈钢管 | 深圳雅昌、无锡金羊、宁波福兰特 |
| 4 | 钢塑复合管 | 泰丰侨、珠江、华通 |
| 5 | 热镀锌钢管 | 泰丰侨、珠江、华通 |
| 6 | 沟槽式连接件 （卡箍） | 唯特利、亿百通、上海瑞孚 |
| 7 | PVC-U给、排水管 | 联塑、中财、日丰 |
| 8 | PP-R给水管 | 日丰、伟星、永高、联塑 |
| 9 | PE给水管 | 伟星、联塑、永高 |
| 10 | 双壁波纹管 | 伟星、永高、联塑 |
| 11 | 缠绕波纹管 | 华瀚、枫叶、永高 |
| 12 | 阀门（包括：消防阀门） | 德森（DESN）、上海冠龙、武汉大禹 |
| 13 | 虹吸排水 | 吉博力、泰宁、捷流 |
| 14 | 消防水泵 | 格兰富、KSB、威乐 |
| 15 | 消防水产品（喷头、水流指示器、湿式报警阀组、水泵接合器、信号阀） | 广东胜捷、川消、上海金盾 |
| 16 | 消火栓箱 | 香蜜湖、广东胜捷、桂安 |
| 17 | 气体灭火、灭火器 | 广东胜捷、上海金盾、桂安 |
| 18 | 油水分离器 | 亚科（ACO）、天健、泽尼特 |
| 19 | 橡胶接头、不锈钢软接头器、不锈钢波纹补偿器 | 上海松江橡胶（欣昌）、北京首航、杭州万全 |
| 20 | 不锈钢水箱、玻璃钢水箱 | 深圳市恒泰昌、广州龙康水箱、广州昌宁机电 |
| 21 | 铸铁管 | 新兴、禹王、联通 |
| 22 | 卫生洁具（龙头、洗手盆、蹲便器、坐便器、小便器、盥洗盆、地漏等） | TOTO、惠达、帝王、美标、高斯、吉美 |

附件：

工程质量保修书

| 发包人（全称） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人（全称） |  |  |

为保证                  （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法（2011修正）》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质量管理条例》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。

具体质量保修范围，双方约定如下：

承包人承包范围内的所有项目

二、工程质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方约定本工程质量保修期如下：

□地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

☑屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年（最低为5年）；

☑电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为2年（最低为2年）；

☑供热和供冷系统工程为2个（最低为2个）采暖期、供冷期；

☑装饰装修工程为2年；

☑其他项目保修期约定：

2年，且不低于法定保修期限

三、工程质量保修责任

1.属于保修范围内的项目，在保修期内，承包人应在接到保修通知之后24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，由此产生的费用由乙方承担，优先从质量保证金中扣除。

2.发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

四、工程质量保修费用

工程质量保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。

五、工程质量保证方式

工程质量保证方式可采用以下方式：

☑质量保证金：

质量保证金一般不超过签约合同价的3％，发包人承包人约定本工程的质量保证金为签约合同价的3％，具体为：

币种：人民币

金额（大写）：

（小写）：       元

质量保证金银行利率为：人民币

六、质量保证金的支付

采用质量保证金方式时，发包人在工程竣工验收合格满2年后，无保修质量问题，无息支付承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。

如发包人不在约定时限内足额向承包人支付剩余质量保证金和利息的，发包人应从约定应付之日起按同期银行贷款利率向承包人支付拖欠款额的贷款利息，并按每延期一天向承包人赔偿拖欠款额的千分之一的标准承担违约责任。

七、其他

发包人承包人约定的其他工程质量保修事项：

/

本《工程质量保修书》作为施工合同附件由发包人承包人双方共同签署。

发  包  人（公章）：                     承  包  人（公章）：

法定代表人（签章）：                     法定代表人（签章）：