投标邀请函

致                                  ：

我公司就2023年度特力集团监理服务单位的邀请招标，现邀请你单位参加。

- 项目概况和招标内容

特力集团及子公司2023年6月至2024年6月位于深圳市的建筑安装工程的全阶段监理与相关服务（包括施工阶段及保修阶段），监理相关服务的范围和内容执行《建设工程监理规范》（GB/T 50319—2013）。具体监理内容以招标人下发的项目委托书为准。

- 合同价

- 全阶段监理与相关服务合同价采用按项目施工合同价为基数乘以监理费率的方式计算，费用计取方式详见合同。

- 单个项目监理费用=施工合同价*监理费率

- 全年累计监理服务费上限为80万元。

- 委托范围和履行期限

- 委托范围：合同签订之日起1年内招标人委托的项目。

- 履约期限：收到招标人下发的项目委托书开始至保修期结束为止。

- 资质要求

- 监理单位须具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质。

- 支付方式

- 单个项目通过竣工验收后，支付对应项目监理费用的95%。

- 所有委托项目保修期满（竣工验收合格后2年），一次性支付监理费用5%的剩余款项。

- 详合同约定。

- 报价要求：

- 投标人需按附件1投标承诺书的要求进行报价。

- 投标人监理费费率报价上限为：3.3%。

- 投标报价应包括为完成本工程施工阶段和保修阶段全部监理服务所需的劳务费、技术服务费、自备仪器设备的使用和管理酬金、保险、税费和利润等。

- 评标、定标办法

采用定性评审法评标、直接票决定标。

- 截标、开标时间和地点

- 领取招标文件时间：2023年5月25日至2023年6月2日

- 领取招标文件地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部

- 截标时间：2022年6月2日12:00

- 标书送达地点：深圳市罗湖区特力大厦3层建设管理事业部

- 开标时间：招标人自行安排，无需投标人参与。

- 开标地点：招标人自行安排，无需投标人参与。

- 投标人需递交的材料

- 投标承诺书，详附件1

- 单位营业执照复印件

- 单位法人证明书正本

- 监理单位的资质证书复印件

- 委托代理人证明书正本

- 代理人身份证复印件

- 投标人业绩证明材料（合同关键页和竣工验收报告缺一不可）

- 投标人认为需要提供的其他资料

- 以上投标材料纸质版文件一式两份，需编写目录和页码，并提供对应电子版文档（U盘或光盘），所有复印件均需加盖公章，装入密封袋中。

- 废标

- 投标人未按投标邀请函第九条中的（一）至（四）提供相应文件视为废标。

- 商务标存在无效报价情况，作废标处理。

- 其他

- 投标人需在招标公告规定期限内领取招标文件。

- 本次招标不组织投标人踏勘现场，请自行前往现场查看。

- 招标文件有关的质疑、答疑，统一以邮件的形式发送至招标文件领取时预留的邮箱。

若你单位有意参加投标，请于截标时间前到达标书送达地点，并递交有关材料。

深圳市特力（集团）股份有限公司

2023年 5 月 25 日

联系人：黄工、周工

联系电话：25129461/ 25129712

邮箱：huangzx@tellus.cn

附件1：投标承诺书

附件2：项目委托书（模板）

附件3：合同范本

附件1：

投标承诺书

致：深圳市特力（集团）股份有限公司

为确保贵方招标项目2023年度特力集团监理服务单位招投标工作的顺利进行，加强与贵方长期友好合作，我方作为投标人，将严格执行工程建设相关法律法规，并完全理解和接受招标文件所有内容，为此郑重承诺如下：

- 经分析研究，结合我司实际情况，我司愿以（投标人填写）作为监理费率，提供招标文件中约定的监理服务。

- 我司同意，若招标文件中所列项目因故取消，我司未提供该项目监理服务时，贵司无需向我司支付对应部分的监理费用。

- 我司接受贵司以邀请招标方式、定性评审法的原则选聘合适的监理单位的安排。

- 我司愿意配我方一旦中标，将保证在收到中标通知书后，依其规定日期和地点，与贵方按照招标文件约定内容签定监理合同。逾期视为我方自愿放弃中标资格。

- 我单位同意按贵司要求完成相关工作。我方将配备与招标公告和投标文件共同约定相一致的项目组主要成员。我方一旦中标，则在变更已规定的项目总监理工程师或专业监理工程师时，须事先征得贵方批准同意。我方若因非正当理由变更招标公告已规定、且我方投标文件已承诺的项目总监理工程师，则招标人有权取消我方中标资格，或酌减监理费，或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我方承担。

投标单位：

法人代表或授权代理人 ：

日      期 ：

附件2：

项目委托书（模板）

| 合同名称 | 2023年度特力集团监理服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主送单位 | XXX监理公司 | 抄送单位 |  | （施工单位） |
| 事由 | 关于XXX项目开展监理工作的委托书 |  |  |  |
| 内 容 | XXX监理公司： XXX项目，工程地点：XX ，工程规模：XX，工程类型：XX。 前期我司已完成施工单位招标，施工单位：XXX公司，施工合同价为：XXX元。 请贵司展开监理工作。 以下无正文 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位意见（盖章） 签字： 年 月 日 |  |  | 建设单位意见（盖章） 签字： 年 月 日 |  |

附件3：

| 合同编号 | ： |  |
| --- | --- | --- |

深圳市工程监理与相关服务合同

| 工程名称 |  | 2023年度特力集团监理服务 |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | ： | 深圳市罗湖区 |
| 委 托 人 | ： | 深圳市特力（集团）股份有限公司 |
| 监 理 人 | ： |  |

- 第一部分  协 议 书

| 委托人（全称）： | 深圳市特力（集团）股份有限公司 |
| --- | --- |
| 监理人（全称）： |  |

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：2023年度特力集团监理服务，即为本合同期内委托人下发的各项工程项目提供监理服务。

2.工程地点：深圳市罗湖区、福田区

3.工程规模：以各项目委托书为准

4.工程类别：以各项目委托书为准

5.工程建安费：以各项目委托书为准

6.其它： 无

- 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件

1.协议书；

2.投标文件；

3.通用条件；

- 四、工程监理服务范围

1.合同签订之日起1年内委托人人委托的项目。

五、工程监理服务期限

1.监理合同期：2023年6月  日至2024年6月  日；

2.履约期限：收到委托人下发的项目委托书开始至保修期结束为止。

- 六、工程监理服务酬金计取及支付

（一）本合同约定酬金及支付

1.合同价暂定为人民币（大写）：人民币捌拾万元整（¥800,000.00元）（含增值税）。

2.本合同收费金额已包括了为完成本工程施工阶段及保修阶段全部监理服务所需的劳务费、技术服务费、自备仪器设备的使用和管理酬金、保险、税费和利润等。

3.监理酬金的计算：

- 单个项目监理酬金=施工合同价*监理服务费率。

- 全年累计监理服务费上限80万元（实际未达到上限价的，以实际产生的监理费为准），监理人应建立项目台账，监理费用总额超过80万的部分委托人无需支付，监理人也无权要求支付。

4.酬金支付：

（1）单个项目通过竣工验收后，支付对应项目监理费用的95%。

（2）所有委托项目保修期满（竣工验收合格后2年），一次性支付监理费用5%的剩余款项。，但不免除监理人在保修期内的义务。

（3）付款前7个工作日内，监理人需向委托人提交付款申请和付款资料，经委托人审核无误后10个工作日内支付对应监理费用。

（二）发票

1.委托人向监理人支付每笔款项前，监理人应向委托人提供付款申请书和真实有效的等额增值税专用发票。若监理人未按时提供前述发票，则委托人有权顺延付款期限。

2.监理人保证所提供发票的真实性，如因提供虚假发票造成委托人损失的，委托人将永久保留追索损失的权利。

- 3.因监理范围内的部分房屋的产权是特力集团下属公司所有，监理费由特力或子公司进行支付，监理人需按委托人提供的开票信息分别提交等额增值税专用发票。

- 七、总监理工程师

总监理工程师姓名：     身份证号：      注册号：

- 八、双方承诺

1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定第六条支付工程监理与相关服务酬金。

3. 若后续由委托人指定的下属公司或其他关联公司承接具体实施事务，监理人需接受委托人合同主体变更事宜，总体原则、权利与义务不变。

- 九、其他

1.本合同正本一式6份，委托人执4份，监理人执2份，均具有同等法律效力。

2.本合同签署处当事人联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达。因签署处联系方式和联系信息错误或拒收等原因而无法直接送达的自交邮后第7日视为送达。

| 委托人： | （盖章） |  |  |  | 监理人： | （盖章） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： |  |  | （签章） |  | 法定代表人或其委托代理人： |  | （签章） |
| 开户银行： |  |  |  |  | 开户银行： |  |  |
| 账号： |  |  |  |  | 账号： |  |  |
| 住所： |  |  |  |  | 住所： |  |  |
| 邮编： |  |  |  |  | 邮编： |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 电话： |  |  |
| 传真： |  |  |  |  | 传真： |  |  |
| 合同订立时间： |  | 2023 年 月 日 订立地点：深圳市罗湖区 |  |  |  |  |  |

### 第二部分  通 用 条 件

- 一、定义与解释

第1条  定义

除根据上下文另有其意义外，组成工程监理合同（以下简称“监理合同”）的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1 “工程”是指按照监理合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.2 “委托人”是指监理合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.3 “监理人”是指监理合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.5 “监理”是指监理人根据法律、法规、有关工程建设标准及合同约定，代表委托人对工程的施工质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对施工承包人的安全生产管理实施监督，参与协调工程建设相关方的关系。

1.6 “相关服务”是指监理人按照监理合同约定，在勘察、设计、招标、保修等阶段提供的服务。

1.7 “正常工作”是指监理合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.8 “附加工作”是指监理合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行监理合同的组织机构。

1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人以书面形式授权，负责履行监理合同、主持项目监理机构工作，并按照《深圳经济特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的国家注册监理工程师。

1.11 “总监理工程师代表”是指经总监理工程师授权，在项目监理机构中履行总监理工程师的部分职责，并按照《深圳特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的深圳市监理工程师或国家注册监理工程师。对于一名国家注册监理工程师仅担任一项工程项目的总监理工程师时，不设总监理工程师代表。

1.12 “专业监理工程师”，是指在总监理工程师的领导下，从事某专业工程监理工作或某监理业务工作，并按照《深圳特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的深圳市监理工程师或国家注册监理工程师。

1.13 “监理员”，是指在总监理工程师或专业监理工程师的领导下，从事某项具体监理工作业务，并按照《深圳特区建设工程监理条例》的规定加入深圳市监理工程师协会，成为深圳市监理工程师协会个人会员的深圳市监理员。

1.14 “酬金”是指监理人履行监理合同义务，委托人按照监理合同约定给付监理人的金额。

1.15 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.16 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.19 “天”是指一天零时至第二天零时的时间。

1.20 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立监理合同时不可预见，在监理合同履行过程中不可避免发生并不能克服的客观情况。

第2条  解释

2.1 监理合同文件使用中文书写、解释和说明。如约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

2.2 组成监理合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除另有约定外，监理合同文件的解释顺序如下：

⑴.协议书；

⑵.中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

⑶.通用条件；

⑷.投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 二、监理人的义务

第3条  监理服务范围与工作内容

3.1 施工阶段

除另有特别约定外，监理服务范围与监理服务工作包括：

⑴.编制监理规划并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

⑵.熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

⑶.参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

⑷.审查施工承包人提交的施工组织设计中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

⑸.检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

⑹.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

⑺.审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整，报委托人审核；

⑻.检查施工承包人的试验室；

⑼.审核施工分包人资质条件；

⑽.查验施工承包人的施工测量放线成果；

⑾. 审查工程开工条件，经委托人同意后，签发开工令；

⑿.审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备的质量证明资料，对进场的工程材料、构配件的质量的抽样送检过程进行现场见证；

⒀.进行日常的巡视检查与隐蔽工程、分部分项工程验收，并对工程实体质量的抽样送检过程进行现场见证。对隐蔽工程的隐蔽过程，施工完成后难以检查、出现问题后难以处理的重要工序及部位，以及危险性较大的分部分项工程进行旁站监督。

⒁.发现一般工程质量、施工安全生产存在隐患时，要求承包人整改并报委托人；发现重大工程质量、施工安全生产存在隐患时，应报请委托人同意，签发工程暂停令。当委托人不同意停工整改、或承包人拒不停工整改或整改不符合要求时，应及时报告当地政府建设行政主管部门或相关行业主管部门。

⒂.审查承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

⒃.审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

⒄.审查承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、酬金索赔、合同争议等事项，并报委托人审核、批准；

⒅.审查承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；参加工程竣工验收，签署竣工验收意见，并报委托人审核、批准；

⒆.审查承包人提交的竣工结算申请中有关工程变更部分的工程数量，并报委托人批准；

⒇.编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

3.2 保修阶段

⑴.协助委托人与施工单位签订保修协议；

⑵.制订保修阶段工作计划；

⑶.定期检查项目使用和运行情况；

⑷.检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复；

⑸.审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收；

⑹.审核签署修复酬金，并报委托人批准支付；

⑺.整理保修阶段的各项资料。

3.3 勘察、设计、设备采购监造等其他阶段

各阶段相关服务范围和工作内容在协议中约定。

第4条  监理服务依据

4.1 施工阶段、保修阶段监理依据包括

⑴.适用的法律、行政法规及部门规章；

⑵.与工程有关的标准；

⑶.工程设计及有关文件；

⑷.监理合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

4.2 勘察、设计、设备采购监造等其他阶段服务依据

勘察、设计、设备采购监造等其他阶段服务依据另行约定。

第5条  监理机构和监理人员

5.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的施工测量复核、简易的质量实测实量所需的仪器设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

5.2 监理合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

5.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换现场监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，且应得到委托人的书面认可。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人书面同意后方可更换。

5.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

⑴.严重过失行为的；

⑵.有违法行为不能履行职责的；

⑶.涉嫌犯罪的；

⑷.不能胜任岗位职责的；

⑸.严重违反职业道德的；

⑹.约定的其他情形。

5.5 委托人有权以书面形式要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

第6条  履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及监理合同履行职责。

6.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应与委托人、承包人协商解决。

6.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

6.3 监理人应在约定的授权范围内，独立处理委托人与承包人所签订的合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

6.4 除另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

第7条  报告

监理人应按约定的内容、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

第8条  文件资料

在监理合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

第9条  使用委托人的财产

监理人免费使用由委托人提供的人员、设备、设施。除另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在监理合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按约定的时间和方式移交。

- 三、委托人的义务

第10条  告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时以书面形式通知承包人。

第11条  提供资料

委托人应按免费向监理人提供工程有关的资料。在监理合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

第12条  提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

12.1 委托人应按照约定，提供相应的人员、房屋、设备、设施，供监理人免费使用。

12.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行监理合同提供必要的外部条件。

第13条  委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订监理合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天书面通知监理人。

第14条  委托人意见或要求

在监理合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

当委托人对承包人委托的工程质量检测机构所进行的工程材料、构配件、设备质量，或工程实体质量的检测成果有疑问时，应直接委托或授权监理人代为委托另一工程质量检测机构进行检测。经检测确认质量合格的，检测酬金由委托人支付；经检测确认质量不合格的，检测酬金在承包人的工程款中扣付。

第15条  答复

任何一方均应在约定的时间内，对合同相对方以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为认可相对方的意见。

第16条  支付

委托人应按监理合同约定，向监理人支付酬金。

- 四、违约责任

第17条  监理人的违约责任

监理人未履行监理合同义务的，应承担相应的责任。

17.1 监理人违反监理合同约定的，每发生一次，应向委托人支付合同总价款30%的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应当赔偿委托人的损失。

17.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的酬金。

第18条  委托人的违约责任

委托人未履行监理合同义务的，应承担相应的责任。

18.1 委托人违反监理合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

18.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的酬金。

18.3 委托人未能按期支付合同酬金超过28天，应按照延迟部分价款数额以日万分之五的标准支付逾期付款违约金。

第19条  除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致监理合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

- 五、监理服务酬金的计取与支付

第20条  酬金计取

根据深圳市物价局、建设局《关于贯彻国家发展改革委建设部〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（深价规[2009]1号）的规定，工程监理与相关服务酬金包括工程施工阶段的工程监理服务酬金和勘察、设计、保修等各阶段的相关服务酬金。

- .铁路、水运、公路、水电、水库工程的施工阶段监理服务酬金按建筑安装工程费分档定额计费方式计算酬金；

- .房屋建筑工程，城市道路、桥梁、隧道等市政公用工程及其他工程的施工阶段监理服务酬金按照建设项目工程概算投资额分档定额计费方式计算酬金；

- .其他阶段的相关服务酬金一般按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日酬金标准》计算酬金。

第21条  支付货币

除另有约定外，酬金均以人民币支付。

第22条  支付申请

监理人应在监理合同约定的每次应付款时间的7天前，以书面形式向委托人提交支付申请书并提供相应增值税专用发票。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

第23条  支付酬金

委托人应按监理合同第一部分《协议书》中约定的时间、金额和方式向监理人支付酬金。

第24条  有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按“第七条争议解决”的约定办理。

- 六、监理合同生效、变更与终止

第25条  生效

除法律另有规定或者另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签名并盖单位公章或合同专用章之日起生效。

第26条  变更

26.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

26.3 除不可抗力外，因非监理人的原因使监理人的工作受到阻碍或延误时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，增加的监理合同期限应为附加工作。

26.4 监理合同生效后，如果实际情况发生变化导致履行中的监理合同全部或部分中止，使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过10天。

26.5 监理合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

26.6 监理合同签订后至工程竣工验收前，如工程规模或工程范围发生变化，并经当地政府发展改革部门批准调整原工程概算投资额或建筑安装工程费的幅度≥±5％，施工阶段监理服务酬金应作相应调整。对于工程竣工验收后当地政府发展改革部门方批准调整原工程概算投资额或建筑安装工程费的，施工阶段监理服务酬金不作任何调整。

第27条  终止

以下条件全部具备时，监理合同即告终止：

⑴.监理人完成监理合同约定的全部工作；

⑵.委托人与监理人结清并支付全部酬金。

第28条  暂停履行与解除

除双方协商一致可以解除监理合同外，当一方无正当理由未履行监理合同约定的义务时，另一方可以根据监理合同约定暂停履行监理合同直至解除监理合同。

28.1 在监理合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致监理合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除监理合同或监理人的部分义务，双方互不承担违约责任。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

解除监理合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，监理合同仍然有效。

28.2 在监理合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

28.3 当监理人无正当理由未履行监理合同约定的义务时，委托人应以书面形式通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除监理合同的通知，自通知到达监理人时监理合同解除。监理方应返还甲方已支付的监理酬金，同时因此给委托方造成的损失由监理方承担。

28.4 监理人在约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按监理合同约定应付的款项，监理人可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除监理合同的通知，自通知到达委托人时监理合同解除。

28.5不可抗力是指在合同订立后发生当事人在订合同时不能预见、不能避免、不可控制的意外事故，以致不能履行合同或不能如期履行合同的，如水灾、风灾、旱灾、地震、战争、封锁、政府禁令等。因不可抗力致使监理合同部分或全部不能履行时，一方应立即书面通知另一方，可暂停或解除监理合同。遭受不可抗力的一方可以免除履行合同的义务。

28.6 监理合同解除后，监理合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

- 七、争议解决

第29条  双方因签订或履行本合同发生争议时，双方均有权不经调解直接向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。败诉方应承担对方追究的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等。

- 八、其他

第30条  外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

第31条  抽样检测费用

委托人要求监理人在工程现场设立具有工程质量检测资质的工程质量检测机构才能设立的工程质量检测试验室对工程材料和工程实体质量进行抽样检测，或要求监理人委托具有工程质量检测资质的工程质量检测机构对工程材料和工程实体质量进行抽样检测所发生的全部费用，由委托人额外按实支付。

第32条  咨询费用

委托人要求监理人开展需要具有工程造价咨询资质、工程招标代理资质或施工图审查资质才能执业的各项工作，或要求监理人委托具有工程造价咨询资质的工程造价咨询机构、工程招标代理资质的工程招标代理机构或施工图审查资质的施工图审查机构开展各项工作所发生的费用，由委托人额外按实支付；经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人额外按实支付。

第33条  守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

第34条  保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料。

第35条  通知

监理合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

第36条  著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。但监理人不得将该等文件授权任何第三方使用或阅览。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除另有约定外，如果监理人在监理合同履行期间及监理合同终止后两年内出版涉及工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的书面同意。

（以下无内容）